**תאריך:** 27/05/18

**סיכום פגישה:** פגישת עדכון והצגת תוצאות נוכחיות

**נושאים שעלו לדיון במהלך השיחה**

|  |  |
| --- | --- |
| **נוכחים:** | דור |
|  | דוד |
|  | אור |
|  | אלכס |
|  | קלינאית א' |
|  | דוד (של הדסה) |
|  | קלינאית ב' |
|  | קלינאית ג' |

1. דיון על הלוגו לאפליקציה
2. סדר התחלתי של הקטגוריות
3. הוחלט לא להתעסק עם המימון של השירות מילים (לגרסא הנוכחית)
4. הלקוח רוצה שתיהיה אפשרות לבחור צבעים פר קטגוריה מתוך רשימת צבעים סופית ומוגדרת מראש.

הצבע יעבור גם לעמוד של ביטויים.

**משימות ותחומי אחריות נוספים:**

1. הלקוח צריך לספק תמונה ללוגו.
2. סידור הקטגוריות הדיפולטיביות בסדר של הלקוח – ממש חשוב ללקוח.
3. בתוך כל קטגוריה, שתיהיה חלוקה בין משפטים לשמות עצם.

בעת לחיצה על "משפטים", המשפטים יפתחו (כרשימה כלפי מטה ולא כדף).

ביטוי יוגדר כ"משפט" או "שם עצם" בטופס הוספת ביטוי (איזשהו check box ).

1. הלקוח יעביר לנו רשימת צבעים – לקטגוריות.
2. להגדיל את הכפתורים של הניקוד ולהוסיף את השמות של הניקוד מתחת.
3. להוסיף תתי קטגוריות לקטגוריות מסויימות (ניתן לבחירת המשתמש), התתי קטגויות לא יופיע כקטגוריות ראשיות במסך קטגוריות. ותיהיה הירככיה אחת בלבד של תתי קטגוריות!.
4. עמוד ABOUT שמסביר מהי אפזיה ולמי האפליקציה מיועדת – צריך להחליט איפה לשלב את העמוד הזה.
5. צריך למצוא דרך חלופית להעלות את הAPK שיהיה ניתן להורדה לא דרך google store.
6. יהיה אפשר גם ערבית – לטיפולו של דוד.
7. קביעת שיחת סיכום – 24.6.18 ,בשעה 13:30.